АДМИНИСТРАЦИЯ  ШАГАЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

Коченевского  района  Новосибирской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14.10.2010  №  33

Об утверждении  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в период 2010-2014 гг. на территории Шагаловского сельсовета»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях решения вопросов местного значения по энергосбережению и энергетической эффективности, на основании Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шагаловского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2010-2014 гг. на территории Шагаловского сельсовета согласно приложению № 1.

2. Финансирование мероприятий, предусмотренных программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2010-2014 гг. на территории  Шагаловского сельсовета», осуществлять за счет средств местного бюджета.

3. Предусмотреть в проекте местного бюджета на 2011 год финансирование мероприятий, предусмотренных  программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2010-2014 гг. на территории Шагаловского сельсовета».

4.Контроль за  исполнением  настоящего  постановления оставляю  за  собой.

# Глава Шагаловскогосельсовета                                                С.П.Тропин

31-145Небольсина Т.В.

2 экз

Паспорт Муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2010-2014 гг. на территории Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области»

- Полное наименование Муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2010-2014 гг. на территории Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области»

- Заказчик Муниципальной программы: администрация  Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области (далее-  администрация Шагаловского сельсовета)

- Руководитель: Тропин Сергей Петрович

- Должность:  глава Шагаловского сельсовета

- Контактные телефоны: (8 383 51)31-145.

- Адрес: 632 632 Новосибирская область,  Коченевский район, с.Шагало во, ул.Школьная,13

7. Основания для разработки:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об  энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон);

- Устав Шагаловского сельсовета (далее – Устав МО).

8. Объект Муниципальной программы: предприятия и организации, деятельность которых связана с использованием энергетических ресурсов, граждане, проживающие на территории муниципального образования Шагаловского сельсовета (далее – поселение).

9. Количество участников: Муниципальная программа рассчитана на жителей поселения в целом.

10. География Муниципальной программы: муниципальное образование Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области (6 населённых пунктов).

11. Период реализации Муниципальной программы: 2010-2014 гг..

- Обоснование актуальности разработки Муниципальной программы:

Закон.

В настоящее время на территории поселения многоквартирные дома не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой и электрической энергии.

Места общего пользования в многоквартирных домах освещаются лампочками накаливания.

В населенных пунктах учет электроэнергии уличного освещения осуществляется без приборов учёта, (расчётным методом).

13. Задачи Муниципальной программы:

- оборудовать все объекты осуществляющие энергопотребление приборами по учёту используемых энергетических ресурсов;

- повысить энергетическую эффективность зданий, сооружений, строений;

- проведение обязательного энергетического обследования;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

- поэтапный  запрет на использования ламп накаливания для освещения (с 1 января 2011 года  не допускаются лампы накаливания мощностью сто ват и более, с 1 января 2013 года запрет на лампы накаливания мощностью семьдесят пять ватт и более, с 1 января 2014 года запрет ламп накаливания мощностью двадцать ватт и более);

- обеспечения необходимых условий для выполнения Муниципальной программы.

14. Краткая аннотация Муниципальной программы:

Программа предусматривает:

- организацию проведения разъяснительной работы среди местного населения, предпринимателей и организаций, находящихся на территории поселения;

- организация проведения рекламных акций в целях повышения энергосбережения и энергетической эффективности;

- организация работ по установке приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах, производственных и коммерческих помещениях, уличного освещения.

15. Материально-техническое обеспечение Муниципальной программы:

В соответствии с расходными обязательствами поселения (энергосберегающие приборы и лампы освещения, приобретение приборов учета потребляемых энергетических ресурсов и их монтаж, ремонтные работы, направленные на сбережение энергоресурсов).

- Кадровое обеспечение Муниципальной программы: в соответствии с расходными обязательствами поселения (договоры возмездного оказания услуг, заключённые с подрядчиками и поставщиками по установке и поставки оборудования и приборов).

- Финансовое обеспечение Муниципальной программы: средства местного бюджета, разделы «ЖКХ, благоустройство и уличное освещение». Конкретное финансирование официальных мероприятий, осуществляется в соответствии с планом на каждое мероприятие в частности, утверждаемыми главой местной администрации, и является неотъемлемой частью данной программы.

18. Ожидаемые конечные результаты:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищном фонде;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуре;

- повышение уровня оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов;

- сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учётом изменений объёма использования энергетических ресурсов в указанных сферах;

- увеличение объёма внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

19. Система организации контроля за выполнением Муниципальной программы: контроль за исполнением Муниципальной программы осуществляет Административная  комиссия Совета депутатов МО.

- Содержание программы.

Основные направления реализации программы:

| № п\п | Основные направления реализации Муниципальной программы | Исполнитель | Источник финансиро-вания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Организация и проведение реклам-ных акций в целях повышения энер-госбережения и энергетической эф-фективности. | Местная адми-нистрация, ре-сурсоснабжаю-щие организа-ции | местный бюджет | 2010 г. |
| 1.2. | Оборудование объектов, принадле-жащих муниципальному образова-нию, используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, осу-ществляющие энергопотребление приборами по учёту используемых энергетических ресурсов. | Местная адми-нистрация, ре-сурсоснабжаю-щие организа-ции | местный бюджет | 2010 г. |
| 1.3. | Оснащение приборами учета энергетических ресурсов зданий, строений, сооружений и иных объектов юридических лиц (за исключением лиц, предусмотрен-ных пунктом 1.2) | Юридические лица, ресурсос-набжающие организации | Средства собственни-ков зданий, строений, соружений и иных объектов с участием организа-ции, осу-ществляю-щих подачу потребите-лям соот-ветствую-щего энер-горесурса | до 01.01.2011 г. |
| 1.4. | Оборудование муниципальных жи-лых домов, осуществляющих энер-гопотребление, приборами по учёту используемых энергетических ре-сурсов (включая проведение разъяс-нительной работы с гражданами, проживающими в таких жилых домах и в квартирах по переходу на расчет по показаниям приборов учета). | Местная адми-нистрация, ре-сурсоснабжаю-щие организа-ции | местный бюджет | Затраты указыва-ются поэтапно, до 01.01.2012 г. |
| 1.5. | Обеспечение разъяснительной рабо-ты с гражданами, проживающими в частных жилых домах, с целью установки и ввода в эксплуатацию приборов учета энергетических ре-сурсов | Местная адми-нистрация, ре-сурсоснабжаю-щие организа-ции | местный бюджет | 2010 – 2011 гг. |
| 1.6. | Поэтапная реконструкция, восстановление, строительство и ремонт существующего уличного освещения с учётом требований Закона. | Местная адми-нистрация, По-бедитель кон-курса на право заключения Му-ниципального контракта | местный бюджет | Затраты указыва-ются поэтапно 2010-2016 гг. |
| 1.7 | Прекращение закупки для муници-пальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения | Местная адми-нистрация | местный бюджет | с 01.01.2011 г. |

| 1.8 | Обеспечение реализации бюджет-ными учреждениями требований по энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд | Главные распо-рядители бюд-жетных средств местного бюд-жета |  | Затраты указыва-ются ежегодно при формирова-нии бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2011 г.: | Главные распо-рядители бюд-жетных средств местного бюд-жета |  | Затраты указыва-ются ежегодно при формирова-нии бюджета |
| 1.10 | Предоставить собственникам жи-лых домов, собственникам помеще-ний в многоквартирных домах, ли-цам, ответственных за содержание многоквартирных домов, лицам, представляющим интересы собст-венников, предложения об оснаще-нии объектов приборами учета ис-пользуемых энергетических ресур-сов, снабжение которыми или пере-дачу которых осуществляют ресур-соснабжающие организации. | Ресурсоснаб-жающие орга-низации |  | до 01.07.2010 г. |
| 1.11 | Организовать и провести первое энергетическое обследование, пос-ледующие энергетические обследо-вания – не реже чем 1 раз каждые 5 лет. | Местная адми-нистрация, ор-ганизации, осу-ществляющие регулируемые виды деятель-ности, органи-зации, осущест-вляющие произ-водство и (или) транспортировку ресурсов |  | до 31.12.2012 г. |

Глава  Шагаловского сельсовета                                                                    С.П.Тропин