АДМИНИСТРАЦИЯ  ШАГАЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

## От  03.03.2014  № 9/1

О  подготовке  территорий  и  населения администрации к  весеннему паводку на 2014год.

В  целях  снижения  риска  возникновения  чрезвычайных  ситуаций, связанных  с  весенним  половодьем, и  уменьшение   последствий  при  их  возникновении, обеспечения  защиты  населения и  объектов экономики  от  весеннего  паводка  на  территории   Шагаловского сельсовета  в 2014  году:

1.Создать  противопаводковую  комиссию в  составе:

Егорова Нелля Васильевна       Глава Шагаловского сельсовета,  председатель  комиссии;

Зайцева Наталья Владимировна -  специалист администрации, секретарь  комиссии.

Члены комиссии:

Волошко Владимир Егорович-         директор  МУП « Шагаловский комхоз»

Баранчуков А.И.-                 работник МУП  « Шагаловский  комхоз»

Иванов  Равкат  Мухомедович-      депутат Совета  депутатов  Шагаловского  сельсовета

Суховей Григорий Егорович-         депутат Совета  депутатов  Шагаловского  сельсовета

2. Организовать с  05.04.2014 года  наблюдение  за  развитием  паводковой  обстановки.

3. Комиссии  провести  обследование  дамб, дорог,  водопропускных  труб, кюветов, плотин.

4. Руководителям    муниципальных    образований,   организаций,    предприятий   независимо  от форм  собственности  провести  своевременную  очистку объектов  от  снежных  заносов, очистки  кровли  зданий  и  сооружений  от  снега, обеспечить  меры  безопасности  при  выполнении   работ.

5. ОАО « Шагаловское»  создать  необходимый  запас  кормов  для  животных  и ГСМ  для  работы  техники.

6. Торговым предприятиям  независимо  от  форм  собственности  произвести  запасы  продуктов питания  на  период  весеннего  паводка.

7. ФАПам  организовать    доставку    необходимых  медикаментов  на  период  весеннего  паводка   2014 года.

8. ОАО  « Шагаловское»,  иметь  необходимую   технику   для    проведения    противопаводковых    работ.

9. Утвердить  план  мероприятий на  период  весеннего  паводка 2014 года.

И.о.главы  Шагаловского  сельсовета                                                                 Н.В.Зайцева.

Приложение

Утверждено распоряжением главы

Шагаловского сельсовета

от  03.03.2014г № 9/1

#### ПЛАН

Противопаводковой комиссии  на период весеннего паводка 2014 года

| № п.п. | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию, разработать мероприятия по обеспечению пропуска ледохода и паводковых вод, определить лиц, ответственных за их выполнение. | До 15.03.2014г. | Председатель КЧС |  |
| 2 | Завершить очистку крыш и кровель производственных и административных зданий от снега | До 24.03.2014г. | Руководители учреждений |  |
| 3 | Завершить перемещение снега от административных и производственных зданий, своевременную расчистку подъездов к животноводческим фермам, источникам водоснабжения | До 24.03.2014г. | Руководители учреждений, директор МУП |  |
| 4 | Завершить выполнение работ по очистке водопропускных труб, проверке состояния задвижек на водопропускных устройствах, очистке оголовников на водорегулирующих устройствах плотин и дамб | До 24.03.2014г. | Противопаводковая комиссия |  |
| 5 | Не допустить загрезнения местности органическими удобрениями , отходами животноводческих ферм, розливами ГСМ , сточными водами. | постоянно. | Председатель КЧС |  |
| 6 | Создать запас материальных средств, инструментов для практической работы | До 30.03.2014г. | Руководители учреждений, директор МУП |  |
| 7 | Организовать проверку скотомогильников, состояние складов с ядохимикатами сельскохозяйственного назначения, а также склады других собственников | До 05.04.2014г. | Противопаводко- вая комиссия |  |
| 8. | Провести подготовительные работы по пропуску паводковых вод и сохранности , обслуживаемых и строящихся дорожных объектов , зданий, материалов и механизмов в местах возможного их затопления. | До 24.03.2014г | Руководители учреждений, директор МУП |  |
| 9. | Провести осмотр искусственных сооружений, дамб, плотин и других опасных мест (скопление воды) в зоне автомобильных дорог. | До 24.03.2014г | Руководители учреждений, директор МУП |  |
| 10. | Провести работы по раскрытию автомобильных дорог от снега , освободив откосы от снега не менее чем 1 метр от бровки земляного полотна. Проверить готовность эксплуатирующих организаций к пропуску паводковых вод и работе в весенний период. | До 24.03.2014г | Руководители учреждений, директор МУП |  |
| 11. | Подготовить и держать в постоянной готовности техника для проведения противопаводковых мероприятий. | До 17.03.2014г | Руководители учреждений, директор МУП |  |
| 12. | Подготовить аварийные команды для действия в любое время суток по предотвращению прорыва дамб, плотин, затопления объектов. | До 17.03.2014г | Противопаводковая комиссия |  |
| 13. | Создать запас материальных средств , инструментов для практической работы | До 21.03.2014г | Руководители учреждений, директор МУП |  |
| 14. | Организация оповещения должностных лиц и аварийных команд при возникновении ЧС, связанных с подтоплением объектов , паводковыми водами. | До 14.03.2014г | Руководители учреждений, директор МУП |  |
| 15. | Создать запасы продовольствия и товаров первой необходимости в отдаленных населенных пунктах | До 24.03.2014г | Председатель КЧС |  |
| 16. | Завершить подготовку водопроводов и артезианских скважин к прохождению наводка , исключение попадание талых вод в линии водозабора. | До 29.03.2014г | Председатель КЧС |  |
| 17. | Организовать выполнение коиплекса мероприятий по пропуску вод подтапливаемых улицах населенных пунктов. | Сначала до окончания паводка | Председатель КЧС |  |